THIRRJE PËR KONSULENCË

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA) në zbatim të: Projekti “ITC FOOD” (No. SA0300372), i bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian në kuadër të Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA III), Programi Interreg IPA South Adriatic 2021–2027, kërkon të kontraktojë një ekspertizë (ekspert individ ose kompani), për projektimin, zhvillimin dhe vendosjen në funksion të një platforme digjitale e-learning, në mbështetje të sektorit agro-ushqimor.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Lloji i kontratës: Kontratë Shërbimi

Projekti: “Trajnim Inovativ dhe Aftësi Profesionale në Sektorin Agro-Ushqimor” (ITC FOOD), Interreg IPA South Adriatic 2021–2027 (IPA III)

Referenca: No. SA0300372

Autoriteti Kontraktor: Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA)

Roli institucional: Partner Projekti (PP)

Vendi i zbatimit: Tiranë, Shqipëri

Kohëzgjatja e kontratës: 8 muaj (nga nënshkrimi i kontratës )

  - Konteksti i projektit

Projekti “ITC FOOD” (No. SA0300372), i bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian në kuadër të Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA III), Programi Interreg IPA South Adriatic 2021–2027, synon të forcojë  konkurrueshmërinë e sektorit agro-ushqimor në rajonin e Adriatikut Jugor.

Projekti synon:

- Promovimin e inovacionit dhe digjitalizimit,

- zhvillimin e aftësive profesionale në rajon,

- rritjen e konkurrueshmërisë së sektorit agro-ushqimor.

Partneriteti përfshin institucione nga Italia (Puglia, Molise), Shqipëria dhe Mali i Zi, duke krijuar një qasje të integruar ndërkufitare për zhvillimin e ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme (SME).

Në këtë kuadër, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA) kontribuon në:

- zhvillimin e kapitalit njerëzor,

- përmirësimin e programeve të arsimit dhe formimit profesional (AFP),

- integrimin e aftësive digjitale në tregun e punës.

Për realizimin e këtyre objektivave, parashikohet zhvillimi i një platforme digjitale e-learning, e cila do të shërbejë si një mjet inovativ për trajnimin dhe bashkëpunimin në sektorin agro-ushqimor.

Grupet e synuara:

- SME-të agro-ushqimore në vendet partnere të projektit, përkatësisht në Itali, Shqipëri dhe Mal të Zi.

- Fermerët dhe sipërmarrësit ruralë

- Studentët dhe profesionistët

- Trajnerët dhe ekspertët e fushës

- Objektivat dhe rezultatet e pritshme.

  - Objektivi i përgjithshëm:

Zhvillimi i një platforme funksionale e-learning funksionale, të aksesueshme dhe të qëndrueshme.

  - Objektivat specifikë

- Rritja e aftësive digjitale dhe profesionale të SME-ve;

- Lehtësimi i aksesit në trajnim profesional online;

- Krijimi i një komuniteti bashkëpunues ndërkufitar;

- Nxitja e shkëmbimit të praktikave më të mira;

- Mbështetja e transformimit digjital në sektorin agro-ushqimor.

  - Rezultatet e pritshme:

- Platformë funksionale online, e aksesueshme publikisht;

- Dokumentacion teknik;

- Manual përdorimi për administratorët dhe përdoruesit;

- Raport përfundimtar i implementimit.

- Detyrat dhe përgjegjësitë

Kontraktori do të jetë përgjegjës për projektimin, zhvillimin dhe implementimin e platformës, duke përfshirë:

#### 4.1 Projektimi dhe zhvillimi

- Dizajn profesional UX/UI, i përshtatshëm për përdoruesin dhe i aksesueshëm në pajisje të ndryshme (user-friendly dhe responsive);

- Zhvillimi i komponentëve frontend dhe backend;

- Implementimi i sistemit të autentifikimit dhe menaxhimit të përdoruesve(login/register);

- Krijimi i panelit të administrimit (admin dashboard).

#### 4.2 Modulet kryesore

#### Platforma duhet të përfshijë minimalisht modulet:

- About (Rreth platformës);

- Courses (Kurset online);

- Webinars;

- Resources (materiale shkarkimi);

- Community (forum dhe rrjetëzim);

- My Learning (profil dhe progres i përdoruesit).

#### 4.3 Funksionalitete kryesore

- Regjistrim dhe menaxhim i përdoruesve;

- Menaxhim i kurseve (video, dokumente, teste);

- Gjurmim i progresit të përdoruesit;

- Integrimi i Webinarëve (live dhe të regjistruar);

- Sistem monitorimi dhe raportimi (analytics), përfshirë:

- numrin e përdoruesve;

- ndjekjen e kurseve;

- shkarkimet e materialeve;

- Mbështetje shumëgjuhëshe (Anglisht/Shqip).

4.4 Komponenti i komunikimit dhe diseminimit

Kontraktori duhet të sigurojë:

- Dizajn vizual dhe identitet grafik të platformës;

- Manual përdorimi (user guide);

- Mbështetje për lançimin e platformës.

4.5 Produktet (Deliverables)

- Platforma funksionale dhe të publikuar online;

- Dokumentacionin teknik;

- Manualin e përdorimit;

- Raportin përfundimtar të implementimit;

- Trajnim për stafin.

4.6 Afatet dhe implementimi

- Vendndodhja: Tiranë (me mundësi pune hibride)

- Data e fillimit dhe periudha e zbatimit të detyrave. Fillimi i pritur:  (pas nënshkrimit të kontratës)

- Kohëzgjatja: 2 plus 6 muaj

- Zhvillimi   i soft ware      2 muaj

- Popullimi dhe mirëmbajtja  6 muaj

KUALIFIKIMET DHE KRITERET E PRANUESHMËRISË

Kualifikimet për kompanitë:

Subjektet duhet:

- Të jenë të regjistruara ligjërisht sipas legjislacionit përkatës;

- Të kenë eksperiencë të provuar në zhvillimin e platformave web dhe/ose e-learning;

- Të paraqesin një portfol me të paktën dy (2) projekte relevante);

- Të kenë staf teknik të kualifikuar për realizimin e shërbimit.

- Subjekti duhet të ketë të paktën 15 punonjës.

Stafi kyç duhet të përfshijë:

- Të paktën një ekspert kryesor (Team Leader / Developer) duhet të zotërojë:

- Diplomë universitare në një nga fushat:

- Teknologji Informacioni;

- Inxhinieri Informatike;

- Shkenca Kompjuterike;

- Sisteme Informacioni;

- ose fusha të ngjashme.

#### Kualifikimet për ekspert individual:

Eksperti duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

- Të zotërojë diplomë universitare (minimumi Master Shkencor) në një nga fushat:

- Teknologji Informacioni;

- Inxhinieri Informatike;

- Shkenca Kompjuterike;

- Sisteme Informacioni.

- Preferohet:

- Certifikime profesionale në zhvillim software, UX/UI ose platforma LMS (avantazh)

- Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë profesionale në:

- zhvillimin e platformave web dhe/ose e-learning;

- sisteme LMS (Learning Management Systems).

- Të ketë eksperiencë të dokumentuar në:

- zhvillimin e platformave funksionale;

- menaxhimin e databazave dhe backend-it;

- dizajn UX/UI (avantazh)

- Njohuri në edukimin online dhe zhvillimin e përmbajtjes digjitale (avantazh)

RAPORTIMI DHE MONITORIMI

Kërkesat e raportimit:

Raportet dorëzohen në shqip dhe anglisht në AKPA;

Afati i shqyrtimit: 15 ditë kalendarike;

Në mungesë komentesh, raporti konsiderohet i miratuar.

- DOKUMENATACIONI I APLIKIMIT

Të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentacionin fizik pranë zyrës së protokollit (kati i parë) në AKPA si më poshtë:

Për ekspert individual:

- Curriculum Vitae (CV) në formatin Europass;

- Fotokopje dokument identifikimi (ID ose pasaportë);

- Kopje e noterizuar e diplomës universitare në fushat e kërkuara;

- Dëshmi penaliteti;

- Dokumente që vërtetojnë eksperiencën profesionale (referenca pune, kontrata, certifikata, etj.);

- Certifikime profesionale (nëse ka);

- Letër interesi (Cover Letter), ku përshkruhet:

- përvoja relevante;

- qasja metodologjike për realizimin e shërbimit.

Për subjektet:

a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit tё posaçёm nё rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;

dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;

e) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;

f) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;

g) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;

gj) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

Ekstrakt nga QKB / dokument që vërteton regjistrimin e subjektit;

CV-të e stafit kyç të përfshirë që do të përfshihet në projekt;

Kopje të diplomave të stafit kyç;

Portfolio me projekte të ngjashme (me përshkrim dhe, nëse është e mundur, linke referuese);

Referenca nga projekte të mëparshme (nëse ka).

DISPOZITA TË FUNDIT

Aplikimet duhet të dorëzohen në format fizik pranë Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive; brenda datës Operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën per realizimin e ekspertizes pranë zyrës së protokollit të AKPA-s, brenda datës 27 Korrik 2026 ora 12:00.

Përzgjedhja e ofertave do të bëhet Brenda 5 (pesë) ditë, sipas pikës kritereve të vlerësimit në bazë të pikëve.

- Kapaciteti Teknik dhe profesional: 25 pikë

- Propozimi Teknik dhe metodologjia: 25 pikë

- Oferta financiare: 50 pikë

Kontrata do t’i akordohet atij subjekti  që ka dorëzuar ofertën e vlerësuar si më e mira, bazuar në kriteret e përcaktuara në këtë dokumentacion.

Ofertuesit kanë të drejtë të marrin pjesë në procesin e hapjes së ofertave me përfaqësuesit e tyre ligjorë ose me personat e autorizuar me autorizimin përkatës, shoqëruar me dokument identifikimi.